| - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| - Số: /TTr-BTTTT - (Dự thảo) | - Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

TỜ TRÌNH

Về đề nghị sửa đổi, bổ sung Chương trình cung cấp dịch vụ

viễn thông công ích đến năm 2025

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (Chương trình). Căn cứ các nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tổ chức, triển khai Chương trình.

Sau gần 3 năm thực hiện, Chương trình đã đạt kết quả tốt trong việc hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của Chương trình chưa thực hiện được, bộc lộ khó khăn, bất cập về cơ chế quản lý hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình. Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Viễn thông (thay thế Luật Viễn thông năm 2009); theo đó, một số nội dung của Chương trình cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 4259/VPCP-KGVX ngày 19/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, làm rõ các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, có các đề xuất, kiến nghị cụ thể, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, Bộ TTTT xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC  TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Về hướng dẫn thực hiện Chương trình:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, ban hành 02 Thông tư và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình 2269:

a) Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

b) Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

2. Về tình hình thực hiện chương trình:

Chương trình có 03 nhóm nhiệm vụ chính: i) Hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI); ii) Hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ VTCI và thiết bị đầu cuối; iii) Công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng dịch vụ VTCI.

Kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ này đến tháng 6 năm 2024 cụ thể tại Phụ Lục 1.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ Luật Viễn thông và thực tế triển khai Chương trình trong thời gian qua, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Chương trình với các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Bổ sung Danh mục dịch vụ viễn thông công ích vào Chương trình

1.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Tại điểm a mục 1 Điều 2 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTTT: Ban hành danh mục, chất lượng, giá cước dịch vụ viễn thông công ích.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ TTTT ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022, trong đó quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông công ích tại Điều 5. Hiện nay, Danh mục dịch vụ viễn thông công ích này đang được thực hiện ổn định, không có vướng mắc.

1.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

Tại khoản 3 Điều 32 Luật Viễn thông giao Thủ tướng Chính phủ quyết định: Danh mục dịch vụ viễn thông công ích, địa bàn, khu vực, đối tượng được hỗ trợ, phương thức thực hiện trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

1.3. Kiến nghị:

- Bộ TTTT đề nghị bổ sung mục 3 phần I Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg nội dung như sau:

“3. Danh mục dịch vụ viễn thông công ích.

a) Dịch vụ viễn thông bắt buộc, bao gồm:

- Dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn (gồm: dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền dữ liệu qua vệ tinh; dịch vụ nhắn tin qua mạng viễn thông di động mặt đất);

- Dịch vụ viễn thông di động hàng hải (qua hệ thống đài thông tin duyên hải) phục vụ các sự kiện tìm kiếm, cứu nạn trên biển;

- Dịch vụ viễn thông phục vụ liên lạc khẩn cấp đến các số 113, 114 và 115.

b) Dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:

- Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất:

+ Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

+ Dịch vụ truyền số liệu (truyền dẫn cáp quang, truyền dẫn viba, truyền dẫn vệ tinh) để kết nối thông tin từ đất liền ra các đảo, xã đảo, huyện đảo, nhà giàn trên biển.

- Dịch vụ viễn thông di động mặt đất:

+ Dịch vụ điện thoại.

+ Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng.

+ Dịch vụ nhắn tin.

- Dịch vụ viễn thông di động hàng hải (dịch vụ điện thoại) phục vụ liên lạc cho ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt hải sản trên biển”.

- Lý do: Thực hiện theo đúng thẩm quyền do Luật Viễn thông quy định TTCP ban hành danh mục viễn thông.

2. Nội dung 2: Bổ sung địa bàn, khu vực khó khăn doanh nghiệp được hỗ trợ phổ cập dịch vụ viễn thông

2.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Tại điểm a mục 1 Phần II Điều 1 quy định về địa bàn, khu vực khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: “…tại các thôn đã có điện thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo huyện đảo, khu vực doanh nghiệp không có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường”. Các xã này gọi chung là xã đặc biệt khó khăn.

2.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

Tại điểm a khoản 3 Điều 31 Luật Viễn thông quy định về địa bàn, khu vực khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập: “…tại khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực khó có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường”.

2.3. Kiến nghị:

Đề nghị TTCP bổ sung địa bàn, khu vực hỗ trợ doanh nghiệp phổ cập dịch vụ viễn thông để phù hợp với Luật Viễn thông, bao gồm các thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực khó có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường.

2.4. Đánh giá tác động tài chính:

Theo khảo sát sơ bộ, đến tháng 8/2024, số thôn trắng sóng viễn thông di động trong 2.043 thôn đặc biệt khó khăn (ngoài xã đặc biệt khó khăn) còn khoảng 96 thôn. Dự kiến kinh phí hỗ trợ để phủ sóng thông tin di động tại 96 thôn này là khoảng 250 triệu đồng/1 năm (chi phí khấu hao và chi phí hoạt động thường xuyên). Nguồn kinh phí này nằm trong phạm vi nguồn kinh phí của Chương trình, không phát sinh thêm nhu cầu bổ sung nguồn kinh phí.

3. Nội dung 3: Bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định.

3.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Tại điểm c mục 2 Phần II Điều 1 quy định: Hỗ trợ một phần chi phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác có nhu cầu sử dụng một trong hai dịch vụ viễn thông sau đây:

- Dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định (đối với các hộ sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông).

3.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

Tại điểm b khoản 3 Điều 30 Luật Viễn thông quy định: “Bảo đảm quyền truy nhập dịch vụ bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân; ưu tiên hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Hiện nay chưa có quy định của pháp luật về phạm vi, đối tượng “gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác” nên trong giai đoạn này đối tượng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của Chương trình đang được quy định là các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3.3. Kiến nghị:

Bổ sung quy định tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc, không phân biệt khu vực có nhu cầu thì được nhận hỗ trợ sử dụng một trong hai dịch vụ viễn thông phổ cập (dịch vụ viễn thông di động mặt đất hoặc dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất) để:

- Thực hiện nguyên tắc “Bảo đảm quyền truy nhập dịch vụ bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân” (cụ thể là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo quy định của Luật Viễn thông.

- Nhằm thực hiện một trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là phổ cập dịch vụ truy nhập internet băng rộng.

- Góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 80% tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang vào năm 2025, đạt 100% vào năm 2030 (Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của TTCP).

- Góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Phổ cập cáp quang đến các hộ gia đình vào năm 2025, 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1 Gb/s trở lên vào năm 2030 (Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của TTCP).

3.4. Đánh giá tác động tài chính

- Kinh phí dự kiến phân bổ trong Chương trình (từ năm 2022-2025) hỗ trợ sử dụng 1 trong 2 dịch vụ dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định: 5.508 tỷ đồng.

- Kinh phí thực hiện (dự kiến đến hết năm 2024): khoảng 1.200 tỷ đồng.

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định cho 1,2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc trong năm 2025: khoảng 1.872 tỷ đồng. Như vậy nguồn kinh phí của Chương trình vẫn đảm bảo khi hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng 1 trong 2 dịch vụ dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định.

4. Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo:

4.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Tại điểm b mục 2 Phần II Điều 1 quy định: Hỗ trợ trang bị một trong hai loại thiết bị đầu cuối sau đây cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông:

- Mỗi hộ 01 máy tính bảng cho 400.000 hộ, ưu tiên hộ có thành viên đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Một phần chi phí trang bị 01 điện thoại thông minh cho 400.000 hộ chưa được hỗ trợ máy tính bảng.

4.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

Tại điểm c khoản 3 Điều 31 Luật Viễn thông quy định: Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được sử dụng hỗ trợ thiết bị đầu cuối.

Khoản 4 Điều 3 Luật Viễn thông hướng dẫn: “Thiết bị đầu cuối là thiết bị viễn thông cố định hoặc di động được đấu nối vào điểm kết cuối của mạng viễn thông để gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin”.

4.3. Kiến nghị:

a) Chuyển hướng hỗ trợ 400.000 máy tính bảng (kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng) sang hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh; theo đó, hỗ trợ chi phí trang bị 01 điện thoại thông minh cho 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều (theo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều do Bộ LĐTBXH công bố cuối năm 2023 là 1.586.336 hộ).

b) Mức hỗ trợ từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng/01 điện thoại thông minh/01 hộ. Số kinh phí còn thiếu (theo nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh) do hộ gia đình tự đảm bảo.

c) Phương thức thực hiện: Giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động tổ chức đấu thầu mua sắm điện thoại thông minh hỗ trợ để cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh (theo danh sách UBND cấp xã lập và gửi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn). Hộ gia đình được hỗ trợ nhận điện thoại thông minh tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ có thể kết hợp bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ mua điện thoại thông minh có chất lượng cao hơn so với mức hỗ trợ của Chương trình để hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng theo chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.

4.4. Lý do:

- Việc đề xuất hỗ trợ máy tính bảng tại Chương trình (vào năm 2021) nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Hiện nay, việc hỗ trợ máy tính bảng không còn phù hợp, do điều kiện thực tế thay đổi, học sinh đã đi học trực tiếp tại trường.

- Việc chuyển hướng hỗ trợ máy tính bảng sang hỗ trợ điện thoại thông minh góp phần thực hiện mục tiêu 80% tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh vào năm 2023, và đạt 95% vào năm 2030 tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của TTCP).

- Đề xuất tăng mức hỗ trợ điện thoại thông minh từ mức 500.000đ/01 máy lên từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng /01 máy xuất phát từ:

+ Đảm bảo mức hỗ trợ điện thoại thông minh có giá trị tương đương với mức hỗ trợ máy tính bảng; công bằng cho các đối tượng được hỗ trợ thiết bị đầu cuối.

+ Mức hỗ trợ 500.000đ/01 máy điện thoại thông minh được đề xuất (tại thời điểm xây dựng Chương trình - năm 2021) dựa trên dự kiến có nguồn kinh phí xã hội hoá bổ sung và có sự đóng góp của hộ gia đình. Tuy nhiên, việc huy động nguồn xã hội hoá từ các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ TTTT huy động và chuyển về Bộ GDĐT để hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho học sinh (trong thời kỳ Covid 19). Việc huy động đóng góp của người dân rất phức tạp, không phải hộ gia đình nào cũng có thể đáp ứng được, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ 500.000đ/01 máy không đảm bảo chất lượng điện thoại thông minh.

4.5. Đánh giá tác động tài chính:

- Kinh phí dự kiến phân bổ trong Chương trình hỗ trợ thiết bị đầu cuối: 1.200 tỷ đồng.

- Kinh phí đã thực hiện: 0 đồng.

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ điện thoại thông minh cho khoảng 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức hỗ trợ từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng/01 hộ, kinh phí khoảng: 1.600 - 2.000 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí còn thiếu so với dự kiến là 400 - 800 tỷ đồng sẽ được bổ sung từ nguồn kinh phí còn dư trong hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định thuộc Chương trình dự kiến chưa sử dụng hết. Do đó không phát sinh nguồn kinh phí ngoài Chương trình đã được phê duyệt.

5. Nội dung 5: Đề nghị sửa đổi, bổ sung phương thức và mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập

5.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

i) Tại điểm a mục 3 Phần III Điều 1 quy định mức hỗ trợ như sau: “Đối với các doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông (không qua đấu thầu) và được cung cấp dịch vụ từ năm 2021 trở đi (theo danh sách Bộ TTTT xác định) thì được hỗ trợ chi phí cung cấp dịch vụ theo mức do Bộ TTTT quy định theo phương thức đặt hàng”.

ii) Tại mục 5 Phần III Điều 1 quy định:

“5. Phương thức cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

a) Đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đối với các nhiệm vụ đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mức hỗ trợ;

b) Đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông (trừ những khu vực thực hiện hỗ trợ theo phương thức đặt hàng quy định tại điểm a mục 3 phần này) và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc Chương trình mà Nhà nước không ban hành mức hỗ trợ;

c) Giao kế hoạch cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong trường hợp không lựa chọn được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như quy định tại điểm a, b mục này; Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định lựa chọn doanh nghiệp để giao kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.”

5.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

i) Tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Viễn thông cho phép hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo các phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

ii) Tại khoản 3 Điều 32 Luật Viễn thông quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định phương thức thực hiện hoạt động viễn thông công ích.

5.3. Kiến nghị:

i) Sửa đổi mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập (tại điểm a mục 3 Phần III Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg) theo phương thức đặt hàng sang thực hiện theo quy định của Chính phủ phù hợp với từng phương thức thực hiện.

ii) Sửa đổi, bổ sung phương thức thực hiện nhiệm vụ tại mục 5 Phần III Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg như sau:

“5. Phương thức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích:

a) Thực hiện phương thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông chưa có dịch vụ này, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ quy định tại điểm b mục này;

b) Thực hiện phương thức giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đối với:

- Cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại khu vực đến hết quý 1 năm 2025 chưa có dịch vụ này.

- Cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại khu vực từ năm 2021 trở đi mới được cung cấp các dịch vụ.

- Cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập đến các đảo, xã đảo, nhà giàn trên biển.

c) Danh mục khu vực, địa bàn cụ thể được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo các phương thức tại điểm a, điểm b mục này thực hiện theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.”

5.4. Lý do:

i) Thực hiện thống nhất với quy định tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích.

Trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích đang đề xuất quy định mức hỗ trợ theo phương thức giao nhiệm vụ. Theo quy định của Nghị định 32/2019/NĐ-CP để ban hành được mức hỗ trợ (trợ giá) cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích thì doanh nghiệp phải xây dựng phương án giá cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập cho từng thôn. Do thực tế khó khăn trong thời gian qua về việc xây dựng phương án giá (phải tính đủ chi phí theo quy định của pháp luật về giá khi xây dựng phương án giá dịch vụ cung cấp dịch vụ viễn thông cho một thôn), Bộ TTTT đề nghị Chính phủ cho thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ đối với các khu vực đã được doanh nghiệp phát triển dịch vụ từ năm 2021 trở đi và các khu vực chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập.

Theo phương thức giao nhiệm vụ, doanh nghiệp phải lập dự toán, báo cáo quyết toán chi phí thực tế phát sinh trực tiếp tại khu vực được phổ cập dịch vụ để được hỗ trợ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích (Nghị định đang được Bộ TTTT hoàn thiện, trình Chính phủ).

ii) Về việc đề nghị thực hiện phương thức giao nhiệm vụ đối với khu vực chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập được rà soát, phát hiện đến hết quý I/2025:

Theo số liệu khảo sát, số lượng thôn còn “lõm sóng” di động thuộc Chương trình phát hiện đến tháng 9 năm 2024 còn trên 600 thôn (khoảng 671 thôn, chiếm khoảng 0,6-0,7% số thôn toàn quốc). Khu vực (thôn) còn “lõm sóng” di động này là những thôn kinh doanh viễn thông khó khăn nhất, mức độ cạnh tranh trong đấu thầu rất hạn chế.

Trong khi nhiệm vụ phủ sóng di động đến 100% thôn chưa có sóng di động hiện nay là nhiệm vụ cấp bách, thực hiện theo quy định, yêu cầu của cấp có thẩm quyền, mà việc thực hiện theo phương thức đấu thầu sẽ không đảm bảo về thời gian  (trước tháng 6/2025).

Do vậy, Bộ TTTT đề nghị TTCP cho thực hiện phương thức giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ đối với các khu vực chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập được rà soát, phát hiện đến hết quý I/2025.

5.5. Đánh giá tác động tài chính:

Đối với việc bổ sung phương thức thực hiện giao nhiệm vụ (tại khu vực đã cung cấp dịch vụ từ năm 2021 đến nay) và thực hiện phương thức giao nhiệm vụ (đối với khu vực chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập đến hết quý I/2025) không ảnh hưởng đến nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đã đầu tư hạ tầng phổ cập dịch vụ viễn thông trong thời gian qua.

Đối với việc thực hiện phương thức giao nhiệm vụ (tại khu vực chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập đến hết quý I/2025): Như báo cáo tại mục 2.4 trên.

6. Nội dung 6: Đề nghị bỏ nhiệm vụ 3 “Hoạt động thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”

6.1. Quy định tại Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Tại khoản 3 Mục II Điều 1 quy định nhiệm vụ: “Thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

6.2. Quy định tại Luật Viễn thông:

Tại khoản 1 Điều 30 Luật Viễn thông quy định hoạt động viễn thông công ích là việc hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

6.3. Kiến nghị:

- Bỏ nhiệm vụ tại khoản 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Viễn thông.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN:

Bộ TTTT đã lấy ý kiến của các các bộ, ngành liên quan và các địa phương, doanh nghiệp viễn thông. Bộ TTTT đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại Phụ lục 2 kèm theo.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Bộ TTTT đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình của Thủ tướng Chính phủ gồm 3 điều:

- Điều 1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Chương trình

- Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định

- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

V. KIẾN NGHỊ:

Căn cứ Luật Viễn thông năm 2023 và tình hình thực hiện Chương trình, Bộ TTTT kính trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Tài liệu trình kèm:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2005.

- Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành và các địa phương.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phó TTg Hồ Đức Phớc (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ trưởng; các Thứ trưởng Bộ TTTT; - Các Bộ: TC, KHĐT, TP; - Vụ Pháp chế; - Cục Viễn thông; - Quỹ DVVTCI Việt Nam; - Lưu: VT, Vụ KHTC. | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Hùng |
| --- | --- |

Theo danh sách xã đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo danh sách tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo danh sách tại Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có 2.043 thôn đặc biệt khó khăn ngoài xã đặc biệt khó khăn và các thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập sẽ được hỗ trợ doanh nghiệp xoá vùng lõm sóng.

Mục tiêu SDG 9.1 của Liên Hợp Quốc “Phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền vững và có khả năng phục hồi, bao gồm cơ sở hạ tầng khu vực và xuyên biên giới, để hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi con người, trong đó tập trung vào khả năng tiếp cận công bằng và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người”; Mục tiêu 9.c “Tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông và phấn đấu cung cấp khả năng tiếp cận Internet phổ cập với giá cả phải chăng ở các nước kém phát triển nhất vào năm 2020”.

Theo Quyết định số 134/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2024 của Bộ LĐTBXH tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều năm 2023 là 1.586.336 hộ. Dự kiến năm 2025 hỗ trợ 1,2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định; chi phí hỗ trợ 1 tháng/01 hộ là 130.000đ. Vậy kinh phí hỗ trợ 12 tháng năm 2025 là 1.200.000 hộ gia đình x 130.000đ x 12 tháng = 1.872 tỷ đồng.

Bộ TTTT đã có Tờ trình số 111/TTr-BTTTT ngày 20/10/2022 và Tờ trình số 07/TTr-BTTTT ngày 16/02/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển hướng hỗ trợ máy tính bảng trong Chương trình sang hỗ trợ điện thoại thông minh.

Nếu thực hiện theo phương thức đấu thầu cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại các khu vực chưa có dịch vụ thì tổng thời gian từ 9-12 tháng: thời gian tính từ khi các địa phương khảo sát, đề xuất yêu cầu cơ bản (về địa điểm lắp đặt trạm, số lượng hộ gia đình tối thiểu cần được phổ cập dịch vụ, bán kính vùng phủ sóng); đến việc chuẩn hoá công trình viễn thông phổ cập; thực hiện các công tác chuẩn bị đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; và doanh nghiệp trúng thầu tiến hành thi công.

Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội khoá XV về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.